|  | 第十九届全国大学生软件创新大赛 |
| --- | --- |
|  | 文档编号：SWC2026-大山坡的萤火虫 |

[]

文档编号：SWC2026-KUIBUQIANLI

[项目 LOGO]

跬步千里

Kuibu Qianli - Micro Exercise Health Management System

项目开发文档

Version: 1.0.0

跬步千里项目组

2026-03-14

1 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目定位	1

1.2.1 应用场景	1

1.2.2 目标人群	1

1.3 项目方案	1

1.4 项目目标	1

1.5 项目价值	1

2 开发计划	2

2.1 最终呈现形式	2

2.2 主要功能描述	2

2.3 运行环境	2

2.4 验收标准	2

2.5 关键问题	2

2.6 进度安排	2

2.7 开发预算	2

3 可行性分析	3

3.1 技术可行性分析	3

3.2 资源可行性分析	3

3.3 市场可行性分析	3

4 需求分析	4

4.1 数据需求	4

4.1.1 静态数据	4

4.1.2 动态数据	4

4.1.3 数据词典	4

4.1.4 数据采集	4

4.2 功能需求	4

4.2.1 **功能模块	4

4.3 性能需求	5

4.3.1 时间特性	5

4.3.2 适应性	5

4.4 界面需求	5

4.5 接口需求	5

4.5.1 硬件接口	5

4.5.2 软件接口	5

4.6 其他需求	5

5 概要设计	6

5.1 处理流程	6

5.2 总体结构设计	6

5.3 功能设计	6

5.4 数据流转设计	6

5.5 用户界面设计	6

5.6 数据结构设计	6

5.7 接口设计	6

5.7.1 外部接口	6

5.7.2 内部接口	6

5.8 错误/异常处理设计	6

5.8.1 错误/异常输出信息	6

5.8.2 错误/异常处理对策	6

5.9 系统配置策略	6

5.10 系统部署方案	6

5.11 跨端应用架构设计	6

5.12 其他相关技术与方案	6

6 数据库设计	8

7 手机端侧部署设计	9

7.1 手机环境需求	9

8 详细设计	9

8.1 **功能模块	10

8.1.1 功能描述	10

8.1.2 性能描述	10

8.1.3 输入	10

8.1.4 输出	10

8.1.5 程序逻辑	10

8.1.6 限制条件	10

8.2 **功能模块	10

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步系统demo实现 | 1.0.0 | 跬步千里项目组 | 2026-03-11 |  |
| 2 | 补全逻辑链路 | 2.0.0 | 跬步千里项目组 | 2026-03-20 |  |
| 3 | 仓库逻辑完全实现.写项目开发文档正式版 | 3.0.0 | 跬步千里项目组 | 2026-04-01 | 可直接提交版 |

1 项目概述

项目背景

随着大学生、办公室人群和长期伏案学习者的久坐时间持续增长，肩颈僵硬、腰背不适、眼疲劳、活动不足等问题日益突出。现有健身类应用多数侧重完整训练课程，难以覆盖办公、学习、休息间隙中“时间短、动作轻、门槛低、随时可做”的微运动需求。

“跬步千里”围绕久坐场景下的即时运动干预展开，结合用户基础身体信息、运动偏好、AI 个性化推荐、视频指导、训练记录和健康统计，帮助用户在碎片化时间内完成科学、轻量、可执行的微运动。

从现实需求看，久坐问题并不仅仅表现为“缺乏运动”，更表现为“缺乏能够被持续执行的小运动”。很多用户并非不知道运动的重要性，而是在具体生活和学习场景中难以抽出连续时间，也缺乏针对颈肩腰背等局部问题的即时指导。因此，一个真正契合场景的系统，不应只是提供大量课程列表，而应在用户产生疲劳、僵硬或不适感时，快速给出低门槛、低风险、可立刻开始的动作方案。

从技术发展看，生成式人工智能和移动端多传感器技术的发展，为构建此类系统提供了新的可能性。一方面，大模型具备更强的自然语言理解和结构化生成能力，可以基于用户年龄、体重、场景、动作目标等信息输出更贴近个体情况的建议。另一方面，移动设备已经具备传感器采集、视频播放和跨平台 UI 能力，使“推荐、执行、反馈、统计”可以在一个统一应用中完成。因此，本项目并非简单叠加“健身内容+账号系统”，而是尝试构建一个围绕日常微运动行为闭环的智能应用原型。

项目定位

本项目定位为“面向久坐场景的 AI 微运动健康管理系统”，属于轻量级数字健康干预应用。当前版本重点不是构建完整商业化产品，而是完成一个具备真实业务闭环、可演示、可扩展的竞赛原型系统。

系统当前突出以下定位特征：

（1）以 3~15 分钟微运动为核心，而非长时高强度训练。

（2）以办公、学习、休息间隙为主要使用场景。

（3）以低门槛执行、视频可跟练、数据可留痕为核心体验目标。

（4）以“用户 - 推荐 - 视频 - 记录 - 统计”闭环为当前阶段建设重点。

应用场景

（1）办公室久坐后的肩颈、腰背快速放松。

（2）图书馆、自习室等学习场景中的短时活动。

（3）居家办公、居家学习中的碎片化微运动训练。

（4）短暂休息时间内的轻强度恢复训练和身体唤醒。

（5）手机端即时姿态检测与桌面端姿态模拟演示。

目标人群

（1）长期伏案学习的大学生、研究生群体。

（2）程序员、设计师、运营人员等久坐办公群体。

（3）存在轻度肩颈、腰背、下肢僵硬困扰的人群。

（4）希望利用碎片时间维持日常活动量的普通用户。

项目方案

本作品采用“Flutter 前端应用 + Spring Boot 核心后端 + FastAPI AI 接口层 + MySQL 数据库 + 本地视频资源库 + 演示版实时跟练指导页”的协同架构。

其中：

（1）Flutter 前端负责多端界面呈现、用户交互、3D 身体部位选择、视频播放、摄像头姿态识别展示、实时跟练指导以及健康数据可视化展示。

（2）Spring Boot 后端负责用户管理、偏好管理、两阶段 AI 推荐编排、推荐追踪落表、视频检索、运动记录、提醒管理与健康统计等核心业务处理。

（3）FastAPI AI 服务负责提供 AI 调试入口和接口兼容层，并保留姿态相关接口原型；实际推荐主链路由后端统一组织与编排。

（4）MySQL 数据库负责保存用户信息、用户偏好、运动记录、推荐追踪、提醒日志等结构化数据，并为设备数据、视频元数据和统计分析预留扩展表结构。

（5）本地 video 目录提供动作演示视频，前端通过 guided motion 目录将 AI 推荐动作映射到可演示动作集合，后端通过文件名匹配与 FFmpeg 拼接支撑视频指导能力。

在总体方案设计上，本作品遵循“先形成真实业务闭环，再逐步增强感知能力与智能能力”的实现路线。现阶段已优先完成用户登录、偏好配置、两阶段 AI 推荐、视频执行、训练记录、健康统计以及演示版实时跟练指导等核心链路，从而保证系统具备完整、可复现、可展示的业务流程。在此基础上，再继续增强任意动作姿态理解、久坐提醒联动、设备接入、视频元数据管理与推荐优化等能力，确保系统后续扩展能够建立在稳定架构之上。

此外，本项目在工程上强调“低依赖、可本地演示、可复现实验环境”。相比完全依赖云端部署的方案，当前版本更适合竞赛阶段的离线准备与现场展示：数据库可本地初始化，视频资源可本地管理，前后端服务可独立启动，关键业务流程可在普通开发机环境下完成联调。这种方案虽然在生产化程度上仍有提升空间，但在当前竞赛目标下能够兼顾实现难度、可演示性和后续扩展性。

项目目标

本项目目标如下：

（1）实现用户注册、登录、用户信息维护、运动偏好维护与提醒配置维护等基础管理能力。

（2）接入真实大模型链路，并采用“两阶段推荐（候选召回 + LLM 重排）”生成个性化微运动方案。

（3）实现“推荐动作 - 视频指导 - 完成训练 - 写入记录 - 推荐追踪 - 健康统计”的完整业务闭环。

（4）提供基于摄像头骨架识别的演示版实时跟练指导能力，并支持从 AI 推荐结果页直接进入指导流程。

（5）实现动态偏好学习、推荐解释和推荐追踪落表，并为后续设备融合、任意动作识别和视频元数据接入预留结构基础。

在目标层级上，本项目可以进一步拆分为短期目标、中期目标和长期目标。短期目标是完成可运行、可展示、可验证的竞赛版本，确保主链路打通；中期目标是在现有基础上加强姿态感知、提醒联动和推荐稳定性，使系统更接近真实可用产品；长期目标则是形成围绕久坐场景的个体化数字健康干预平台，实现更细粒度的场景识别、行为引导和长期健康管理。这样的目标分层有助于说明项目并不是一次性封闭设计，而是具备持续演进空间。

项目价值

本项目主要价值体现在以下方面：

（1）降低日常健康干预门槛，让用户更容易在工作和学习间隙完成短时运动。

（2）将“运动”从独立活动转变为学习、办公过程中的轻量化微介入。

（3）验证 AI 推荐、视频资源匹配、运动留痕和健康统计联动的可行性。

（4）为后续扩展提醒、评价、偏好学习、多模态设备接入等功能打下基础。

进一步来看，本项目的价值并不局限于完成一次比赛作品，而在于探索一种更加贴近日常生活的健康干预方式。传统健康管理产品常常在“计划制定”层面做得较多，但在“即时执行”层面存在明显断层。用户知道自己应该运动，却未必会在肩颈酸痛的当下打开复杂课程；知道自己需要活动，却未必能在课间或办公间隙快速找到适合的动作。本项目试图缩短从“感觉不适”到“开始行动”之间的路径，让系统真正成为行为触发器，而不只是信息展示器。

从教育和社会价值看，这类系统对于高校和年轻办公人群也具有现实意义。大学生和青年白领往往具备较高的数字产品接受度，却同时面临久坐、熬夜、运动不足等问题。通过低门槛的微运动方案，可以在不改变学习和工作主节奏的前提下，帮助用户建立更可持续的身体活动习惯。若后续进一步加入校园场景、寝室场景、图书馆场景等细化策略，系统在高校健康管理方向也具有一定推广潜力。

2 开发计划

最终呈现形式

当前阶段最终呈现为一套可本地运行的竞赛原型系统，主要包括：

（1）Flutter 多端应用，支持 Android、iOS、Web、Windows 等平台运行。

（2）Spring Boot 后端服务，提供统一业务 API 和 Swagger 文档。

（3）FastAPI AI 服务，提供 AI 接口调试入口和姿态接口原型。

（4）MySQL 初始化脚本，完成核心表结构创建和用户表增量修复。

（5）本地视频资源库，提供常见微运动动作演示视频。

（6）Windows 启动脚本，支持前后端快速联调。

从展示方式看，系统既可以以“完整业务闭环”方式演示，也可以按功能模块分场景展示。完整闭环演示路径为：登录系统、进入主页面、填写或更新资料、配置偏好、生成微运动方案、观看视频、完成训练、查看健康统计。分模块演示则可以聚焦 AI 推荐、姿态检测、视频指导等局部能力，以满足答辩展示、现场演示和功能查验等不同场景的需要。这样的呈现方式有助于突出系统既有完整性，又具备模块化展示优势。

主要功能描述

表 1 核心功能模块描述

| 功能模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户账户与身份管理 | 用户注册 | 校验用户名、邮箱和密码格式，完成新用户账号创建 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 用户登录 | 校验用户名和密码，生成 token 并在前端保存登录态 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 当前用户信息获取 | 根据 userId 获取当前用户基础资料、身体信息和提醒配置 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 用户资料维护 | 支持修改用户名、邮箱、手机号、密码、年龄、性别、身高和体重等信息 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 提醒参数配置 | 支持维护提醒开关、提醒间隔和免打扰时间段，为后续久坐提醒功能预留配置基础 | 中 |
| 用户账户与身份管理 | 退出登录 | 清除本地 token 和 userId，恢复未登录状态 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好项初始化加载 | 进入偏好页时读取用户历史偏好并进行界面回显 | 高 |
| 运动偏好管理 | 身体部位偏好配置 | 支持头部、颈部、肩周、腰背、四肢、全身等部位多选配置 | 高 |
| 运动偏好管理 | 动作难度偏好配置 | 支持零基础、入门级、有难度等难度标签选择 | 高 |
| 运动偏好管理 | 运动类型偏好配置 | 支持静态拉伸、动态拉伸、有氧运动、关节活动、眼部放松、体态矫正等类型选择 | 高 |
| 运动偏好管理 | 时长与节奏偏好配置 | 支持 1、2、3、4、5、10 分钟和快、中、慢节奏组合配置 | 高 |
| 运动偏好管理 | 场景与特殊情况配置 | 支持办公久坐、通勤间隙、睡前放松、起床唤醒等场景选择，并支持特殊疾病或身体情况填写 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好保存与覆盖更新 | 将用户当前偏好以键值结构整体写入 user_preference 表 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 按部位快速进入推荐 | 支持通过身体部位选择页快速构造目标部位并进入推荐或视频指导流程 | 中 |
| 微运动推荐与方案生成 | 条件化推荐参数输入 | 支持用户输入目标部位、场景、训练时长、强度和个人身体信息 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | AI 提示词组织 | 后端整合用户信息、场景信息和本地视频动作库，构建受约束的大模型提示词 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 结构化动作方案生成 | 调用大模型生成标题、概述、推荐时长、动作步骤、注意事项和提示语 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 推荐结果兜底修正 | 对不在动作库中的动作名进行归一化匹配或替换，保证结果可播放、可展示 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 结果展示与跳转 | 前端展示推荐卡片、动作说明和进入视频指导页按钮 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 本地视频资源检索 | 后端扫描本地 video 目录并返回可用视频列表 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 动作与视频匹配 | 根据推荐动作名称对本地视频文件名进行精确或归一化匹配 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频播放与顺序切换 | 支持嵌入式播放、暂停、上一步、下一步和顺序自动播放 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 步骤说明展示 | 按当前动作展示名称、做法、秒数、注意事项和整体进度 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 训练完成确认 | 用户完成训练后可一键提交本次训练完成事件 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频拼接预留能力 | 后端支持按动作步骤关键词拼接视频，为后续自动生成连续训练视频预留能力 | 中 |
| 运动记录与健康统计 | 运动记录写入 | 将 motionId、motionName、duration、completed 等训练结果写入 exercise_record 表 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | BMI 计算与展示 | 结合用户身高和体重生成 BMI 与 BMI 类型，并在健康页展示 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 累计训练统计 | 统计总训练次数、完成次数、累计训练时长和近 7 天训练次数 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 最近训练记录展示 | 展示最近训练的动作名称、时长、完成情况和创建时间 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 健康数据页面刷新 | 支持在健康数据页下拉刷新并重新获取最新统计结果 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 手机传感器采集 | 实时采集加速度计和陀螺仪数据并在页面展示 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 桌面模拟模式 | 在无传感器设备上通过模拟输入演示姿态识别过程 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 姿态规则识别 | 根据 ax、ay、az 阈值判断设备直立、横屏、屏幕朝上、屏幕朝下或移动中状态 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 姿态结果可视化 | 在页面中展示姿态文本、实时数值和模式状态 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 设备数据表预留 | 为手环、可穿戴设备或其他健康硬件的数据接入预留数据库结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 提醒日志表预留 | 为久坐提醒发送记录、触达情况和状态追踪预留日志结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 视频元数据表预留 | 为视频标签化管理、统计分析和推荐优化预留主表及属性表结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | AI 服务接口预留 | 提供独立 AI 服务路由，便于后续将推荐链路从后端进一步拆分为独立服务 | 中 |
| 用户账户与身份管理 | 注册、登录、获取信息、资料维护、提醒配置、退出登录 | 完成账号建立、登录态维护、个人资料更新和基础提醒参数保存，是系统运行入口和用户画像基础 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好加载、部位选择、难度选择、类型选择、时长节奏选择、场景配置、特殊情况配置、偏好保存 | 完成用户个体化偏好的采集和持久化，为后续推荐策略与训练个性化提供长期输入 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 参数输入、部位快速进入、AI 提示词生成、结构化动作生成、结果修正、推荐结果展示 | 根据用户当前场景和身体情况生成可执行、可播放、可解释的微运动方案，是系统的核心智能能力 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频检索、动作匹配、播放控制、步骤展示、训练完成确认、视频拼接预留 | 将推荐动作转化为可跟练的视频过程，帮助用户真正完成运动执行，是从“推荐”走向“行动”的关键模块 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 记录写入、BMI 展示、累计训练统计、最近训练展示、页面刷新 | 对用户训练行为进行留痕和汇总，构成健康反馈闭环，增强用户持续使用动力 | 高 |
| 姿态检测与感知交互 | 手机传感器采集、桌面模拟、姿态规则识别、姿态结果可视化 | 提供设备姿态感知能力，支撑交互演示和后续久坐识别、提醒联动的能力预留 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 设备数据表预留、提醒日志表预留、视频元数据表预留、独立 AI 服务接口预留 | 为可穿戴设备接入、久坐提醒、视频标签化管理和后续服务拆分提供结构基础 | 中 |

运行环境

前端运行环境：Flutter 3.0+，Dart SDK ^3.10.0

后端运行环境：JDK 17+，Maven 3.6+

AI 服务运行环境：Python 3.8+，FastAPI，Uvicorn

数据库环境：MySQL 8.0+

媒体处理环境：FFmpeg 已安装并加入系统 PATH

操作系统环境：当前开发与脚本以 Windows 本地部署为主

验收标准

（1）用户能够完成注册、登录，并获取当前用户信息。

（2）用户能够维护身体数据、提醒配置和免打扰时间段。

（3）用户能够保存并重新加载运动偏好。

（4）系统能够基于目标部位、场景和身体信息生成结构化 AI 微运动方案。

（5）视频指导页能够依据推荐动作匹配视频、顺序播放，并在训练完成后同时写入运动记录与推荐追踪数据。

（6）健康数据页能够读取并展示 BMI、累计运动统计和最近运动记录。

（7）姿态检测页能够基于摄像头骨架识别对若干演示动作提供实时跟练提示，并支持从推荐结果页直接进入。

为使验收标准更具可操作性，项目还需满足以下补充要求：

（8）关键页面之间的跳转逻辑清晰，主流程不出现阻断性异常。

（9）前后端返回数据结构保持一致，错误场景能够给出可理解的用户提示。

（10）数据库初始化脚本能够在全新环境中完成核心表创建。

（11）系统在本地联调环境下可重复部署，开发文档与实际代码结构保持基本一致。

（12）推荐结果中的动作名称应尽可能与本地视频资源匹配，避免出现“推荐可看但无法执行”的断链情况。

（13）训练完成后健康统计结果应能够在合理时间内反映最新训练数据，体现业务闭环真实有效。

这意味着，项目验收不只是验证“页面是否能打开”，而是验证“是否真正形成可运行闭环”。对于竞赛项目而言，这种验收标准更能体现系统的工程完整性和实现深度。

关键问题

（1）实时跟练指导当前仅支持少量演示动作，尚不能直接覆盖 AI 任意生成动作的通用识别与纠错。

（2）后端虽具备 JWT 生成能力，但当前未真正强制启用完整鉴权链路。

（3）视频匹配仍主要依赖本地文件名规范，video 与 video_attribute 表尚未正式接入。

（4）AI 生成视频链路仍在调试中，当前主要依赖本地视频和拼接方案完成演示。

（5）Docker、Nginx、部署文档等目录已预留，但正式部署方案尚未补齐。

除以上问题外，当前阶段还存在一些更细层面的工程性约束。第一，视频匹配准确率在较大程度上依赖视频文件命名规范，如果素材命名不统一，将直接影响推荐后的可播放性。第二，健康统计当前仍以结果汇总为主，尚未形成长期趋势分析、风险分层与行为干预机制。第三，提醒能力已经支持参数配置与日志记录，但与更复杂的感知条件联动仍有待加强。第四，AI 推荐虽然已经形成两阶段结构，但在边界场景下仍依赖后端兜底规则，因此后续仍需继续增强稳定性与一致性。

这些问题并不意味着当前方案不可用，而是表明项目正处于“核心功能已实现、系统化增强待推进”的阶段。对于比赛开发文档来说，客观呈现这些边界和待完善点，有助于体现项目分析的严谨性，也能够为后续答辩中的迭代规划提供依据。

进度安排

阶段一：技术选型、项目骨架、数据库基础设计。当前状态：已完成。

阶段二：用户注册登录、用户信息管理、偏好管理。当前状态：已完成。

阶段三：AI 推荐链路接入、结构化动作输出。当前状态：已完成。

阶段四：视频指导、视频匹配、顺序播放、运动记录闭环。当前状态：已完成。

阶段五：健康数据统计页面。当前状态：已完成。

阶段六：实时姿态检测闭环、久坐提醒、评价反馈、偏好动态学习。当前状态：进行中。

阶段七：正式部署、容器化、文档体系完善。当前状态：待完善。

从项目推进节奏来看，当前进度安排体现出较明显的“先业务闭环、后能力增强”特点。前五个阶段已经基本围绕主流程全部落地，因此系统能够形成较完整的功能展示链路。后续阶段则更多聚焦于提升系统成熟度，包括姿态与提醒联动、推荐质量增强、用户反馈机制、部署规范化和文档标准化等内容。这说明项目并非停留在概念验证阶段，而是已经进入“围绕现有可用版本继续深化”的阶段。

如果后续继续按照现有路线推进，建议将阶段六进一步细分为三个小迭代方向：第一是感知增强，即把姿态检测、久坐识别和提醒条件真正串联起来；第二是推荐增强，即让偏好、训练记录和效果反馈逐步参与推荐逻辑；第三是体验增强，即围绕视频执行和健康反馈增加更多交互细节。这样拆分后，后续开发目标会更清晰，也更容易在文档和答辩中展示迭代路径。

开发预算

本项目当前以学生竞赛原型为定位，采用开源技术栈和本地部署方式，预算以估算值为主。

软件框架：Flutter、Spring Boot、FastAPI、MySQL、FFmpeg 等开源组件。预算：0 元。

开发设备：团队现有电脑与手机。预算：0 元。

数据库与本地环境：本地 MySQL 部署。预算：0 元。

视频资源整理：现有本地视频素材清洗与命名。预算：0~300 元。

云资源/域名：当前阶段未强制使用。预算：0~500 元。

其他杂项：文档排版、测试设备支出。预算：0~200 元。

预算合计：原型阶段估算 0~1000 元。

3 可行性分析

技术可行性分析

当前版本技术路线已具备较强可行性。

（1）Flutter 已完成多页面与多端运行逻辑，能够支撑移动端、Web 与桌面端演示。

（2）Spring Boot 已形成完整 API 服务，并具备 Swagger 文档能力。

（3）MySQL 表结构已覆盖当前已落地业务，并预留后续扩展表。

（4）DeepSeek 接口已真实接入，能够返回结构化动作建议。

（5）视频库匹配与 FFmpeg 拼接方案已完成验证。

（6）手机传感器读取与桌面模拟姿态识别均已具备演示能力。

因此，从竞赛展示和原型开发角度看，当前技术方案可行。

进一步分析技术可行性，可以从前端、后端、AI 服务、数据库和多端适配五个维度展开。

前端方面，Flutter 具备跨平台一致性强、开发效率高、交互界面统一的优势，能够较好满足竞赛项目“有限时间内完成多端原型”的要求。当前项目页面数量较多，但结构相对清晰，已覆盖登录、首页、主功能页、偏好页、推荐页、视频页、姿态页、用户中心和健康页等核心页面，这说明前端方案不仅能支撑静态展示，还能支撑较完整的动态业务交互。

后端方面，Spring Boot 与 MyBatis Plus 的组合适合快速搭建结构清晰的业务服务。当前项目已形成 Controller、Service、Mapper、DTO、Security、Config 等较完整的分层结构，说明后端方案具有良好的组织性和可维护性。对于竞赛项目常见的用户管理、数据查询、业务聚合和第三方 API 调用，这一技术路线是成熟且稳定的。

AI 集成方面，项目没有直接把所有逻辑堆到前端，而是通过后端统一组织提示词、约束动作库、解析结果和兜底修正，从而把大模型结果纳入系统业务逻辑中。这一点非常关键，因为竞赛项目中“接了 AI 接口”并不等于“形成智能业务能力”，只有在结构化结果、异常兜底和业务落地路径都具备时，AI 才真正成为系统组成部分。当前项目已基本达到这一层级，因此技术可行性较高。

数据库方面，虽然当前真正高频使用的表并不多，但整体结构已体现出一定的扩展设计思路，既能支撑现阶段业务，又为后续设备接入、提醒记录、视频标签化和统计分析留下空间。这种“当前可用、后续可扩”的数据库设计策略，符合竞赛项目从原型走向深化版本的常见演进路径。

综上，当前项目的技术路线与实现深度是匹配的，未出现明显的“架构远超实现能力”或“实现杂糅缺乏主线”的问题，因此整体技术可行性较高。

资源可行性分析

（1）项目采用的前后端框架和数据库均为成熟开源技术，学习和维护资源充足。

（2）仓库已包含前端、后端、AI 服务、数据库脚本、视频素材和启动脚本。

（3）系统目前主要依赖本地开发环境，不依赖高成本基础设施。

（4）关键外部依赖主要为 MySQL、FFmpeg 和 DeepSeek API，接入成本整体可控。

因此，项目资源条件满足当前竞赛开发要求。

从人力资源角度看，本项目所采用的技术栈具备较好的学习资料和社区支持，团队成员可以较低成本获取开发、排错与集成经验。Flutter、Spring Boot、FastAPI、MySQL 等框架文档成熟，典型问题解决方案较多，这对学生团队尤为重要，能够减少在基础设施搭建上的时间消耗，使团队把更多精力投入到业务设计和系统打磨中。

从素材资源角度看，项目当前依赖的动作视频资源采用本地管理方式，这虽然在规模化管理上仍不如正式媒体库系统，但对于竞赛阶段非常现实。团队可以根据需要逐步补充、筛选和重命名视频素材，而不必额外建设复杂的视频内容平台。结合后端的文件名匹配逻辑，这一方案在实现成本、可控性和演示效果之间形成了较好平衡。

从部署资源角度看，当前项目主要依赖本地数据库、本地后端、本地 AI 服务和本地视频资源，因此对云服务、带宽和外部平台依赖较低。即使在没有稳定外网环境的展示场景中，也有较大机会通过本地环境完成核心演示。这对于竞赛现场的稳定性非常关键，能够降低环境变化带来的不确定性。

市场可行性分析

（1）久坐办公、久坐学习群体广泛存在，健康微干预需求明确。

（2）主流健身产品更偏完整训练课程，微运动场景仍有差异化空间。

（3）AI 个性化推荐与视频指导结合，能够提升动作方案的针对性与可执行性。

（4）若后续补齐姿态识别、提醒和动态偏好学习，可进一步提高产品竞争力。

从用户使用习惯看，当前年轻用户对短视频式、轻任务式、即时反馈式产品具有更高接受度，而长时课程、复杂计划和高执行门槛产品更容易出现“下载后很少坚持使用”的问题。微运动类产品如果能够与用户真实场景结合，例如久坐办公、课间休息、睡前放松、长时间看屏幕后眼部舒缓等，就更容易进入高频轻使用轨道。因此，本项目所选择的“微运动+即时推荐+视频跟练+统计反馈”路径，与用户行为习惯具有较好的契合度。

从差异化空间看，很多健身或健康产品虽然具备内容丰富、课程全面的优势，但在“以当前状态和当前场景为中心”这一点上仍有改进空间。本项目强调的是低门槛、局部问题导向、快速可执行方案，尤其适合那些没有整块训练时间、但又真实存在身体僵硬和疲劳问题的人群。这种从“高频小需求”切入的思路，有利于形成与传统健身类产品不同的价值定位。

从后续转化潜力看，如果系统能够进一步接入提醒机制、设备数据、更多专业动作规则和校园或办公场景运营策略，其应用场景将不仅限于个人使用，还可以延伸到高校健康教育、企事业员工健康管理、智能办公场景等方向。因此，从市场可行性角度看，本项目具备较好的深化空间。

同时，当前社会对“轻量健康管理”和“数字化陪伴式干预”的接受度不断提高，也为此类产品提供了更好的用户教育基础。相比需要长期培养使用习惯的复杂健康平台，微运动系统更容易以低阻力方式被用户接受，这也是项目市场可行性的一个重要支撑点。

4 需求分析

数据需求

静态数据

当前系统依赖的静态数据包括：

（1）身体部位选项，如颈部、肩部、腰部、背部、腿部、手腕等。

（2）场景选项，如久坐、工作、学习、休息等。

（3）强度选项，如 low、medium、high。

（4）偏好选项，如部位、难度、时长、节奏、运动类型、运动场景、特殊情况。

（5）本地视频资源文件名及其对应动作名称。

（6）姿态识别阈值规则和模拟按钮预设值。

这些静态数据在系统中承担着基础规则和界面支撑的作用。与用户动态生成的数据相比，静态数据虽然变化频率较低，但对系统体验影响很大。例如，身体部位和运动类型选项的设置是否完整、是否符合用户认知，会直接影响偏好配置的易用性；视频文件名与动作名称是否统一，会直接影响推荐后的视频匹配成功率；姿态阈值是否合理，则影响姿态识别结果的稳定性和演示可信度。因此，静态数据不是简单的“写死选项”，而是影响系统一致性和可解释性的关键基础。

动态数据

当前系统涉及的动态数据包括：

（1）用户账号信息与登录令牌。

（2）用户身高、体重、BMI、年龄、性别、提醒设置。

（3）用户运动偏好数据。

（4）AI 生成的结构化动作方案。

（5）视频播放过程中的当前步骤状态。

（6）运动记录数据与健康统计结果。

（7）手机传感器采集到的加速度计/陀螺仪数据。

从业务上看，动态数据又可以进一步分为三类：第一类是用户长期画像数据，如身体指标、偏好、提醒配置；第二类是即时交互数据，如推荐参数、当前步骤、传感器值；第三类是结果留痕数据，如运动记录、健康统计结果。三类数据共同构成系统的完整闭环：画像决定推荐基础，即时交互驱动当前行为，结果留痕形成反馈和后续分析依据。这种数据组织方式有利于项目后续引入更细粒度的推荐优化策略。

数据词典

UserDTO：用户资料交换对象。关键字段包括 id、username、email、phone、height、weight、bmi、age、gender、remindEnabled、remindAvoidTime。

UserPreferenceDTO：用户偏好键值对象。关键字段包括 preferenceKey、preferenceValue。

PromptRequest：微运动推荐请求对象。关键字段包括 body_part、posture_info、user_info。

PromptResponse：微运动推荐响应对象。关键字段包括 title、overview、suggested_duration、difficulty_level、actions、tip。

ExerciseRecordCreateDTO：运动记录写入对象。关键字段包括 motionId、motionName、duration、completed。

HealthDataDTO：健康统计展示对象。关键字段包括 bmi、bmiType、totalSessions、completedSessions、last7DaysSessions、recentRecords。

数据采集

（1）通过表单录入采集注册、登录、用户资料和运动偏好数据。

（2）通过手机传感器采集加速度计和陀螺仪数据。

（3）通过 DeepSeek 接口获取 AI 生成的结构化动作方案。

（4）通过后端文件系统扫描获取本地视频资源列表。

（5）通过用户完成训练事件写入运动记录。

当前数据采集策略总体遵循“以用户主动输入为主，以系统自动采集为辅”的原则。这样做的原因在于：一方面，竞赛原型需要保证数据链路清晰、易于解释，过多复杂自动采集会增加调试成本；另一方面，身体指标、偏好和特殊情况等信息本身就更适合由用户明确输入。未来如果项目继续深化，可以逐步提高自动采集比例，例如通过设备数据推断活动状态、通过历史行为学习偏好变化、通过训练完成率分析动作接受度等。

4.2 功能需求

功能模块

表 1 核心功能模块描述

| 功能模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户账户与身份管理 | 用户注册 | 校验用户名、邮箱和密码格式，完成新用户账号创建 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 用户登录 | 校验用户名和密码，生成 token 并在前端保存登录态 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 当前用户信息获取 | 根据 userId 获取当前用户基础资料、身体信息和提醒配置 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 用户资料维护 | 支持修改用户名、邮箱、手机号、密码、年龄、性别、身高和体重等信息 | 高 |
| 用户账户与身份管理 | 提醒参数配置 | 支持维护提醒开关、提醒间隔和免打扰时间段，为后续久坐提醒功能预留配置基础 | 中 |
| 用户账户与身份管理 | 退出登录 | 清除本地 token 和 userId，恢复未登录状态 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好项初始化加载 | 进入偏好页时读取用户历史偏好并进行界面回显 | 高 |
| 运动偏好管理 | 身体部位偏好配置 | 支持头部、颈部、肩周、腰背、四肢、全身等部位多选配置 | 高 |
| 运动偏好管理 | 动作难度偏好配置 | 支持零基础、入门级、有难度等难度标签选择 | 高 |
| 运动偏好管理 | 运动类型偏好配置 | 支持静态拉伸、动态拉伸、有氧运动、关节活动、眼部放松、体态矫正等类型选择 | 高 |
| 运动偏好管理 | 时长与节奏偏好配置 | 支持 1、2、3、4、5、10 分钟和快、中、慢节奏组合配置 | 高 |
| 运动偏好管理 | 场景与特殊情况配置 | 支持办公久坐、通勤间隙、睡前放松、起床唤醒等场景选择，并支持特殊疾病或身体情况填写 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好保存与覆盖更新 | 将用户当前偏好以键值结构整体写入 user_preference 表 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 按部位快速进入推荐 | 支持通过身体部位选择页快速构造目标部位并进入推荐或视频指导流程 | 中 |
| 微运动推荐与方案生成 | 条件化推荐参数输入 | 支持用户输入目标部位、场景、训练时长、强度和个人身体信息 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | AI 提示词组织 | 后端整合用户信息、场景信息和本地视频动作库，构建受约束的大模型提示词 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 结构化动作方案生成 | 调用大模型生成标题、概述、推荐时长、动作步骤、注意事项和提示语 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 推荐结果兜底修正 | 对不在动作库中的动作名进行归一化匹配或替换，保证结果可播放、可展示 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 结果展示与跳转 | 前端展示推荐卡片、动作说明和进入视频指导页按钮 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 本地视频资源检索 | 后端扫描本地 video 目录并返回可用视频列表 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 动作与视频匹配 | 根据推荐动作名称对本地视频文件名进行精确或归一化匹配 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频播放与顺序切换 | 支持嵌入式播放、暂停、上一步、下一步和顺序自动播放 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 步骤说明展示 | 按当前动作展示名称、做法、秒数、注意事项和整体进度 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 训练完成确认 | 用户完成训练后可一键提交本次训练完成事件 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频拼接预留能力 | 后端支持按动作步骤关键词拼接视频，为后续自动生成连续训练视频预留能力 | 中 |
| 运动记录与健康统计 | 运动记录写入 | 将 motionId、motionName、duration、completed 等训练结果写入 exercise_record 表 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | BMI 计算与展示 | 结合用户身高和体重生成 BMI 与 BMI 类型，并在健康页展示 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 累计训练统计 | 统计总训练次数、完成次数、累计训练时长和近 7 天训练次数 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 最近训练记录展示 | 展示最近训练的动作名称、时长、完成情况和创建时间 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 健康数据页面刷新 | 支持在健康数据页下拉刷新并重新获取最新统计结果 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 手机传感器采集 | 实时采集加速度计和陀螺仪数据并在页面展示 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 桌面模拟模式 | 在无传感器设备上通过模拟输入演示姿态识别过程 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 姿态规则识别 | 根据 ax、ay、az 阈值判断设备直立、横屏、屏幕朝上、屏幕朝下或移动中状态 | 中 |
| 姿态检测与感知交互 | 姿态结果可视化 | 在页面中展示姿态文本、实时数值和模式状态 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 设备数据表预留 | 为手环、可穿戴设备或其他健康硬件的数据接入预留数据库结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 提醒日志表预留 | 为久坐提醒发送记录、触达情况和状态追踪预留日志结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 视频元数据表预留 | 为视频标签化管理、统计分析和推荐优化预留主表及属性表结构 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | AI 服务接口预留 | 提供独立 AI 服务路由，便于后续将推荐链路从后端进一步拆分为独立服务 | 中 |
| 用户账户与身份管理 | 册、登录、获取信息、资料维护、提醒配置、退出登录 | 完成账号建立、登录态维护、个人资料更新和基础提醒参数保存，是系统运行入口和用户画像基础 | 高 |
| 运动偏好管理 | 偏好加载、部位选择、难度选择、类型选择、时长节奏选择、场景配置、特殊情况配置、偏好保存 | 完成用户个体化偏好的采集和持久化，为后续推荐策略与训练个性化提供长期输入 | 高 |
| 微运动推荐与方案生成 | 参数输入、部位快速进入、AI 提示词生成、结构化动作生成、结果修正、推荐结果展示 | 根据用户当前场景和身体情况生成可执行、可播放、可解释的微运动方案，是系统的核心智能能力 | 高 |
| 视频指导与训练执行 | 视频检索、动作匹配、播放控制、步骤展示、训练完成确认、视频拼接预留 | 将推荐动作转化为可跟练的视频过程，帮助用户真正完成运动执行，是从“推荐”走向“行动”的关键模块 | 高 |
| 运动记录与健康统计 | 记录写入、BMI 展示、累计训练统计、最近训练展示、页面刷新 | 对用户训练行为进行留痕和汇总，构成健康反馈闭环，增强用户持续使用动力 | 高 |
| 姿态检测与感知交互 | 手机传感器采集、桌面模拟、姿态规则识别、姿态结果可视化 | 提供设备姿态感知能力，支撑交互演示和后续久坐识别、提醒联动的能力预留 | 中 |
| 系统扩展与预留接口 | 设备数据表预留、提醒日志表预留、视频元数据表预留、独立 AI 服务接口预留 | 为可穿戴设备接入、久坐提醒、视频标签化管理和后续服务拆分提供结构基础 | 中 |

表 2 代表性用例规约

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 用户注册与登录 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 用户创建账号并登录系统。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-01 |
| ###### 执行者 | ###### 普通用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 系统服务已启动，用户可访问前端页面。 |
| ###### 后置条件 | ###### 用户获得 token，前端保存 token 与 userId。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 用户希望安全进入系统并访问个人功能。 |
| ###### 基本路径 | ###### 打开登录或注册页，提交账号信息，后端校验，返回成功结果，前端保存登录态。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 用户名已存在、邮箱格式错误、密码错误、接口不可达。 |
| ###### 设计规则 | ###### 注册字段需符合校验规则，登录成功后写入本地存储。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### 后端当前未真正强制启用完整 JWT 鉴权。 |
| ###### 备注 | ###### 当前为原型环境，安全加固仍需后续补齐。 |

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 完善用户资料与运动偏好 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 用户维护身体信息、提醒设置和偏好选项。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-02 |
| ###### 执行者 | ###### 已登录用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 用户已登录且本地已保存 userId。 |
| ###### 后置条件 | ###### 数据写入 user 表与 user_preference 表。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 为个性化推荐和健康统计提供基础数据。 |
| ###### 基本路径 | ###### 进入用户中心，编辑资料或偏好，提交保存，后端更新数据库，前端重新加载数据。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 用户未登录、字段校验失败、保存接口异常。 |
| ###### 设计规则 | ###### 偏好采用键值数组结构，免打扰时间以 JSON 方式存储。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### 偏好保存为整体覆盖式更新，未做细粒度差异比较。 |
| ###### 备注 | ###### 当前支持多选偏好和自定义特殊情况。 |

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 生成 AI 微运动方案 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 基于部位、场景和身体信息输出可执行动作方案。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-03 |
| ###### 执行者 | ###### 已登录用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 后端服务和 DeepSeek 链路正常，本地视频库存在可用动作。 |
| ###### 后置条件 | ###### 前端获得结构化动作清单并可进入视频指导。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 用户希望获得短时、针对性强、可落地的微运动建议。 |
| ###### 基本路径 | ###### 用户选择部位、场景、时长、强度，前端拼装用户信息，调用后端推荐接口，后端调用大模型，返回结构化动作结果。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 视频库为空、AI 调用失败、AI 返回非 JSON、动作名不在动作库中。 |
| ###### 设计规则 | ###### AI 动作必须受本地视频动作库约束，无法解析时采用后端兜底策略。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### AI 服务仍未独立承担真实推理任务，推荐主链路直接走后端。 |
| ###### 备注 | ###### 当前推荐结果已支持标题、概述、动作、秒数、警示和提示语。 |

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 视频指导与训练记录 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 用户跟随视频完成动作并写入训练记录。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-04 |
| ###### 执行者 | ###### 已登录用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 已生成动作方案或从部位选择页进入视频指导页。 |
| ###### 后置条件 | ###### 本次训练写入 exercise_record 表。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 用户希望跟随视频完成动作，并在后续查看训练留痕。 |
| ###### 基本路径 | ###### 前端拉取视频列表，根据动作名匹配视频，顺序播放，用户点击完成训练，后端写入运动记录。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 没有匹配视频、视频初始化失败、用户未登录导致无法写入记录。 |
| ###### 设计规则 | ###### 视频匹配优先使用动作名，其次使用归一化模糊匹配。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### 视频元数据尚未入库，评价弹窗未实现。 |
| ###### 备注 | ###### 当前支持嵌入式播放和浏览器打开两种模式。 |

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 查看健康数据 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 用户查看 BMI、累计训练、近 7 天活跃和最近记录。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-05 |
| ###### 执行者 | ###### 已登录用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 数据库中已存在用户信息和至少零条训练记录。 |
| ###### 后置条件 | ###### 前端展示统计概览与最近记录列表。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 用户希望了解自己的持续训练情况。 |
| ###### 基本路径 | ###### 打开健康数据页，前端携带 userId 调用接口，后端汇总用户信息和训练记录，返回统计结果。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 用户未登录、用户信息缺失、暂无训练记录。 |
| ###### 设计规则 | ###### BMI 缺失时按身高体重即时计算，最近记录默认展示 7 条。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### 趋势图、风险等级、导出能力尚未完成。 |
| ###### 备注 | ###### 当前页面支持下拉刷新。 |

用例规约

| ###### 用例名称 | ###### 姿态检测 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | ###### 利用手机传感器或模拟数据识别当前姿态。 |
| ###### 用例编号 | ###### UC-06 |
| ###### 执行者 | ###### 普通用户 |
| ###### 前置条件 | ###### 手机端具备传感器，或桌面端进入模拟模式。 |
| ###### 后置条件 | ###### 页面展示姿态文本和传感器数据。 |
| ###### 涉众利益 | ###### 用户希望快速获知当前设备姿态和演示性识别结果。 |
| ###### 基本路径 | ###### 打开姿态检测页，切换模式，采集或模拟数据，本地规则识别，展示姿态结果。 |
| ###### 扩展路径 | ###### 设备无传感器、数据异常、姿态持续变化。 |
| ###### 设计规则 | ###### 当前采用阈值判断，不依赖云端推理。 |
| ###### 未解决的问题 | ###### 尚未形成人体姿态识别、久坐判定与自动提醒闭环。 |
| ###### 备注 | ###### 该模块当前偏演示性质。 |

性能需求

时间特性

结合当前本地开发环境联调情况，系统时间特性要求如下：

（1）用户登录接口响应时间应控制在 1 秒以内，正常情况下目标为 300~800 毫秒。

（2）用户信息查询、偏好查询、视频列表查询等普通查询类接口响应时间应控制在 1 秒以内，正常情况下目标为 200~600 毫秒。

（3）用户资料保存、偏好保存、运动记录写入等普通写入类接口响应时间应控制在 2 秒以内，正常情况下目标为 300~1000 毫秒。

（4）健康数据统计接口响应时间应控制在 2 秒以内，正常情况下目标为 500~1200 毫秒。

（5）AI 微运动推荐接口受外部大模型调用影响较大，当前要求整体响应时间控制在 10 秒以内，正常情况下目标为 3~8 秒。

（6）视频播放页进入后，首个匹配视频的加载与开始播放时间应控制在 3 秒以内；已加载视频之间的切换时间应控制在 1 秒以内。

（7）姿态检测页面进入后，模式初始化时间应控制在 2 秒以内；传感器数据刷新周期应达到 1 秒内可见更新。

（8）系统在单用户本地演示条件下，页面操作应保持连续流畅，不应出现超过 3 秒的无响应现象。

适应性

（1）前端适配 Android、iOS、Web 和桌面端。

（2）Android 模拟器通过 10.0.2.2 访问本地后端，其他平台默认访问 localhost。

（3）手机端姿态检测依赖真实传感器，桌面端使用模拟方式替代。

（4）当前视频资源路径和输出路径采用本地绝对路径，跨环境迁移时需调整配置。

界面需求

（1）首页应提供清晰的系统入口和登录状态展示。

（2）主功能页应集中呈现微运动推荐、视频指导、姿态检测、健康数据四个核心入口。

（3）用户中心应支持资料维护、偏好维护和登录退出。

（4）推荐结果页应清晰展示动作名称、秒数、做法、注意事项与跳转按钮。

（5）视频页应支持步骤查看、顺序播放与完成训练写入记录。

除基本功能外，界面还需要满足以下设计原则：第一，页面跳转应围绕主任务路径展开，避免用户在功能较多时迷失操作方向；第二，运动相关信息展示应尽量直观，重点突出“做什么、做多久、注意什么”；第三，个人信息、偏好和统计页面应体现“可管理、可回顾、可更新”的特征；第四，姿态检测等演示型页面应强调状态变化和实时反馈，以增强可理解性和展示效果。当前版本虽然在视觉精致度上仍有优化空间，但功能导向的界面结构已经基本形成。

接口需求

硬件接口

（1）手机加速度计接口。

（2）手机陀螺仪接口。

（3）本地设备文件系统接口（视频目录读取）。

（4）本地 FFmpeg 命令行工具接口。

软件接口

（1）Flutter 前端通过 HTTP 调用 Spring Boot 后端接口。

（2）Spring Boot 后端通过 JDBC / MyBatis Plus 访问 MySQL。

（3）Spring Boot 后端通过 HTTP 调用 DeepSeek API。

（4）FastAPI AI 服务通过 HTTP 转调 Spring Boot 后端推荐接口。

（5）视频播放模块通过 /api/video/play 获取视频流资源。

其他需求

（1）系统返回结构应统一，便于前端处理成功与异常状态。

（2）关键业务日志应保留，支持开发期排错。

（3）数据库设计需兼顾当前功能和后续扩展。

（4）正式版本需进一步补齐鉴权、安全配置和敏感信息管理。

此外，项目还应关注以下非功能层面的要求：一是可维护性，代码结构和文档说明应便于团队成员共同协作和后续接手；二是可扩展性，新增模块时不应大面积破坏现有主流程；三是可演示性，系统在有限时间内应能稳定呈现核心能力；四是可说明性，系统每个核心设计都应能够在答辩中说清“为什么这么做、现阶段做到哪里、后续还能怎么扩”。这些要求虽然不直接表现为单一功能点，但对竞赛项目质量影响很大。

5 概要设计

处理流程

当前核心业务处理流程如下：

用户登录或进入系统

-> 完善资料和偏好

-> 选择目标部位、场景、时长、强度

-> 后端组织提示词并调用 DeepSeek

-> 返回结构化动作方案

-> 前端按动作匹配视频并顺序播放

-> 用户完成训练后写入运动记录

-> 健康数据页汇总展示结果

姿态检测独立流程如下：

姿态检测页

-> 手机传感器模式 / 桌面模拟模式

-> 本地规则识别姿态

-> 页面展示姿态与传感器数据

以上流程体现出系统采用的是“任务驱动型业务路径”，而不是“功能堆叠型导航路径”。用户大多数情况下并不是为了浏览系统所有页面而进入应用，而是为了完成某个明确任务，例如缓解肩颈疲劳、查看最近训练结果、调整个人偏好，或演示姿态检测效果。因此，各流程之间虽然相互独立，但都围绕用户当前最关心的问题展开。这种处理流程设计有助于提高系统可用性，也有利于在比赛答辩时清晰展示主线。

总体结构设计

表现层：Flutter 前端。职责：页面展示、表单录入、视频播放、姿态检测交互。

业务层：Spring Boot 后端。职责：用户管理、偏好管理、AI 组织、视频服务、记录与统计。

AI 接口层：FastAPI 服务。职责：AI 对外接口暴露、Swagger 调试、姿态接口原型。

数据层：MySQL。职责：保存用户、偏好、记录及预留业务数据。

媒体资源层：本地 video 目录 + FFmpeg。职责：提供动作视频资源与拼接能力。

在总体结构上，项目采用的是较为典型的分层架构，但又做了适合原型系统的轻量化裁剪。前端不直接承担复杂业务计算，后端不直接承担大量界面逻辑，AI 服务作为独立接口层承担一定的能力拆分和调试职能，数据库则聚焦结构化数据持久化。这种分工有助于控制复杂度：当需要修改前端交互时，不必大规模改动后端；当需要优化推荐规则时，可以优先在后端服务层处理；当需要后续拆分 AI 逻辑时，也已有独立接口边界可供延伸。

功能设计

（1）用户管理模块：完成注册、登录、资料查询与更新。

（2）偏好模块：维护多维运动偏好，为推荐提供长期数据支持。

（3）推荐模块：将用户输入和视频动作库约束整合后生成 AI 方案。

（4）视频模块：负责视频列表读取、匹配、拼接、播放流输出。

（5）记录模块：负责训练完成事件落库。

（6）统计模块：负责聚合训练数据并返回健康概览。

（7）姿态模块：负责本地姿态识别与实时展示。

功能设计的整体思路是“先形成主闭环，再逐步模块化增强”。也就是说，当前每个模块都不是孤立存在，而是围绕主链路共同服务：用户模块提供身份和画像，偏好模块提供长期偏好输入，推荐模块产出当前方案，视频模块承接执行过程，记录和统计模块形成反馈闭环，姿态模块则作为未来增强的感知入口。通过这样的功能组织方式，系统避免了“每个模块都做了一点，但彼此没有串起来”的问题。

数据流转设计

数据流 1：用户资料流

前端资料页录入 -> /user/update -> user 表 -> /user/info 或 /user/health-data -> 前端展示。

数据流 2：用户偏好流

前端偏好页多选结果 -> /user/preferences -> user_preference 表 -> /user/preferences -> 前端回显。

数据流 3：AI 推荐流

前端推荐页输入 -> /micro-motion/generate-prompt -> DeepSeekService -> DeepSeek API -> 结构化动作响应 -> 前端展示。

数据流 4：视频指导流

前端视频页 -> /video/list -> 本地视频目录扫描 -> 匹配当前动作 -> /video/play -> 视频播放。

数据流 5：训练统计流

视频页完成训练 -> /motion/record -> exercise_record 表 -> /user/health-data 聚合统计 -> 健康数据页展示。

从数据流角度看，当前系统最重要的不是单条接口是否存在，而是数据是否能够在多个模块之间合理流动并被再次利用。例如，用户身体信息不仅用于资料展示，也用于 BMI 计算和推荐参数组织；用户偏好不仅用于偏好页回显，也可作为后续推荐策略输入；训练记录不仅用于历史留痕，也用于统计累计训练情况。这种数据复用特征说明系统已经具备一定程度的业务融合能力，而不是简单的“多个功能拼接”。

用户界面设计

当前界面主要由以下页面构成：

（1）首页：显示登录状态与进入系统入口。

（2）应用主界面：以卡片形式提供四大核心功能入口。

（3）微运动推荐页：采用分块式选项和推荐结果卡片布局。

（4）视频指导页：包含视频区域、步骤区域、进度条和完成训练按钮。

（5）姿态检测页：支持模式切换、实时数据显示和模拟按钮。

（6）用户中心：提供资料、偏好和退出登录入口。

（7）健康数据页：以卡片和统计块展示身体概览与训练记录。

在界面层面，当前版本更多强调信息组织清晰和操作路径连贯，而不是复杂的视觉装饰。对于竞赛项目来说，这样的设计具有现实意义：一方面，功能型页面更容易在有限时间内完成实现和联调；另一方面，清晰的页面结构更有利于评委快速理解系统能力。后续若继续打磨，可以在保持结构清晰的前提下加强视觉统一性、图标语言、状态反馈和品牌风格，使系统在表达上更完整。

数据结构设计

当前系统核心数据结构分为三类：

（1）用户数据结构：账号信息、身体指标、提醒配置、免打扰时间。

（2）推荐数据结构：部位、姿态信息、用户画像、动作列表、提示文本。

（3）训练数据结构：动作标识、动作名称、时长、完成状态、创建时间。

接口设计

外部接口

用户接口：/api/user/register、/api/user/login、/api/user/info、/api/user/update

偏好接口：/api/user/preferences

推荐接口：/api/micro-motion/generate-prompt、/api/micro-motion/test-prompt

视频接口：/api/video/list、/api/video/search、/api/video/play

运动记录接口：/api/motion/record

健康接口：/api/user/health-data、/api/health

AI 服务接口：/api/motion/generate、/api/motion/generate-easy、/api/posture/detect

这些外部接口从角色上可以分为四类。第一类是账户与资料类接口，用于完成用户身份管理和用户画像维护；第二类是推荐与媒体类接口，用于生成动作方案并获取视频资源；第三类是记录与统计类接口，用于训练结果落库和健康数据展示；第四类是 AI 服务原型接口，用于独立服务调试和后续服务拆分。这种分类说明接口体系并非零散堆积，而是围绕业务边界进行组织，便于后续继续演进。

在接口设计原则上，当前系统强调统一返回结构、前后端字段语义一致、必要参数明确、错误信息可解释。这一点对于竞赛项目尤为重要，因为评审更关注系统是否“逻辑清楚、边界明确、实现自洽”，而不仅仅是接口数量多少。当前接口虽然还可以进一步标准化，例如统一版本管理、补充更完整的接口文档注释，但整体方向已经较为清晰。

内部接口

（1）UserController -> UserServiceImpl -> UserMapper / UserPreferenceMapper

（2）UserController -> HealthDataServiceImpl -> JdbcTemplate

（3）MicroMotionController -> DeepSeekService -> VideoService + DeepSeek API

（4）VideoController -> VideoService -> Filesystem + FFmpeg

（5）MotionController -> ExerciseRecordServiceImpl -> JdbcTemplate

（6）FastAPI MotionService -> Spring Boot /micro-motion/generate-prompt

内部接口关系体现出当前系统采用“服务层聚合业务逻辑”的设计方式，而不是将业务判断直接写在控制器层。这样做有两个直接好处：其一，控制器职责更聚焦于参数接收和响应返回，逻辑边界更清晰；其二，后续如果需要在不同接口之间复用相同逻辑，服务层可以成为稳定复用点。例如，健康数据统计、偏好读取、AI 结果处理、视频资源整理等逻辑，都更适合放在服务层统一维护。这种内部结构虽然对竞赛原型而言已经足够，但也为后续服务拆分和单元测试留下了空间。

错误/异常处理设计

错误/异常输出信息

（1）后端统一使用 Result{code,message,data} 返回业务接口结果。

（2）参数校验错误统一返回参数错误码和可读错误信息。

（3）AI 推荐异常返回 PromptResponse.error(...) 结构。

（4）前端通过 Snackbar 向用户展示生成失败、保存失败、未获取到用户等信息。

错误/异常处理对策

（1）使用全局异常处理器统一处理业务异常、参数异常和系统异常。

（2）AI 返回非标准 JSON 时，后端自动使用兜底结构继续返回结果。

（3）视频拼接失败不阻断主推荐流程，仅跳过拼接结果。

（4）用户未登录时不允许写入训练记录，并给出明确提示。

（5）用户资料中的免打扰时间 JSON 解析失败时保持为空，避免阻断主流程。

错误处理策略的设计目标不是“完全消灭异常”，而是“在异常出现时尽量保证主流程可继续执行、问题可定位、用户可理解”。例如，AI 返回内容不稳定是大模型接入场景中较常见的问题，当前系统采用后端统一解析与兜底策略，可以将不稳定性尽量封装在服务内部；视频匹配失败时，系统优先保证推荐结果仍可展示，避免整个页面直接崩溃；用户未登录写入失败时，也会给出明确提示，而不是静默失败。这种异常处理方式更符合面向真实业务流程的系统设计思路。

系统配置策略

（1）Spring Boot 默认激活 dev 配置，端口为 8080，上下文路径为 /api。

（2）FastAPI 默认运行在 8000 端口。

（3）Flutter 按运行平台自动切换后端 baseUrl。

（4）后端启用 UTF-8 编码策略，减少中文乱码问题。

（5）视频目录和输出目录当前采用本地绝对路径配置。

系统部署方案

当前系统以本地联调部署为主：

（1）启动 MySQL，并执行 database/init 下脚本初始化表结构。

（2）启动 Spring Boot 后端服务，提供业务 API。

（3）启动 FastAPI AI 服务，提供 AI 接口调试入口。

（4）启动 Flutter 前端，在目标平台运行应用。

（5）确保本地 video 目录存在视频素材且 FFmpeg 可用。

说明：仓库虽已预留 Docker、Nginx、部署文档目录，但正式容器化方案尚未完成。

从部署策略看，当前方案优先保证“本地可跑、环境清晰、展示稳定”。这一选择非常契合竞赛阶段的实际需要：一方面可以减少对复杂运维环境的依赖，另一方面也能让团队更快完成问题定位和版本迭代。未来如果项目继续深化，可在现有基础上增加 Docker Compose 统一编排、Nginx 反向代理、静态资源托管和环境变量统一管理，以提升部署标准化程度。

跨端应用架构设计

（1）统一前端代码基于 Flutter 实现，兼容移动端、Web 与桌面端。

（2）Android 模拟器、iOS 模拟器、桌面端和 Web 的网络访问地址策略已做区分。

（3）视频播放在支持嵌入播放器的平台使用 video_player，其余平台通过浏览器或系统播放器打开。

（4）姿态检测当前采用“摄像头 + Google ML Kit Pose”的轻量实现，并在演示版中支持 4 个固定动作的实时跟练提示。

其他相关技术与方案

（1）提示词工程：在系统提示词中显式约束动作名称必须来自视频库。

（2）动作名称归一化：通过去空格、去特殊字符和统一大小写实现文件名匹配。

（3）推荐兜底：AI 返回异常时仍可通过默认动作和说明维持可展示结果。

（4）时长与难度建议：后端根据 BMI、年龄等信息进行二次修正。

（5）视频拼接：支持基于动作步骤关键词进行 FFmpeg 拼接。

6 数据库设计

数据库概述

当前数据库主要包含 10 张表，覆盖用户信息、用户偏好、运动记录、推荐追踪以及后续扩展能力。现阶段实际高频使用的表为 user、user_preference、exercise_record、recommendation_trace 与 remind_log。

数据库设计采用“核心表先落地、扩展表先预留”的思路。这样做有两个好处：其一，能够保证当前业务闭环所需数据结构足够稳定，不必为了未来功能而引入过度复杂的表设计；其二，未来新增功能时可以沿着已有表关系继续扩展，减少返工。就现阶段而言，真正支撑系统运行的核心事实已经清晰：用户是谁、偏好是什么、做了什么训练、当前健康统计如何。这些核心问题都有相应表结构承接。

表关系说明

（1）user 与 user_preference：一对多。

（2）user 与 exercise_record：一对多。

（3）user 与 device_data：一对多（预留）。

（4）user 与 remind_log：一对多（已接入）。

（5）video 与 video_attribute：一对多（预留）。

（6）exercise_record 与 exercise_video：一对多（预留）。

（7）video 与 video_statistics：一对一（预留）。

核心表设计

user 表：保存用户账号、身体信息和提醒配置。关键字段包括 id、username、password、email、phone、height、weight、bmi、age、gender、remind_enabled。当前状态：已使用。

user_preference 表：保存用户偏好键值对。关键字段包括 id、user_id、preference_key、preference_value。当前状态：已使用。

exercise_record 表：保存训练记录。关键字段包括 id、user_id、motion_id、motion_name、duration、completed、recommendation_summary、recommendation_matched_items、feedback_tag、feedback_score、created_at。当前状态：已使用。

device_data 表：保存设备上传数据。关键字段包括 id、user_id、device_id、data_type、data_value、recorded_at。当前状态：预留。

remind_log 表：保存提醒日志。关键字段包括 log_id、user_id、actual_time、status。当前状态：已使用。

video 表：视频主表。关键字段包括 id、title、file_path、file_url、duration、status。当前状态：已设计未正式接入。

video_attribute 表：视频标签表。关键字段包括 id、video_id、attribute_type、attribute_value。当前状态：已设计未正式接入。

exercise_video 表：训练记录与视频关联表。关键字段包括 id、exercise_record_id、video_id、video_type。当前状态：已设计未正式接入。

video_statistics 表：视频统计表。关键字段包括 video_id、view_count、completed_count、avg_rating。当前状态：已设计未正式接入。

recommendation_trace 表：保存两阶段推荐明细。关键字段包括 exercise_record_id、action_name、candidate_rank、selected_rank、recall_score、normalized_recall_score、llm_rerank_score、final_score、recall_reasons、llm_reason。当前状态：已投入使用。

从表结构合理性角度看，当前数据库中的四张高频核心表已经能够支撑完整主链路。user 表承接身份与身体画像，user_preference 表承接长期偏好，exercise_record 表承接训练行为结果，recommendation_trace 表承接推荐中间过程与解释信息。四者共同构成“人 - 偏好 - 推荐 - 行为”的基础分析框架。即便在尚未引入更复杂设备数据和视频元数据的情况下，这一框架也足以支撑一个具备个性化输入、推荐可解释性和行为闭环能力的原型系统。

关键字段说明

user 表

username：登录用户名，唯一。

password：加密密码。

height、weight、bmi、bmi_type：健康指标字段。

remind_enabled、remind_interval、remind_avoid_time：提醒配置字段。

deleted：逻辑删除标记。

user_preference 表

preference_key：当前约束为 body_part、difficulty、sport_type、scene、duration、special_case、pace。

preference_value：JSON 数组字符串，支持多选偏好。

exercise_record 表

motion_id：训练方案标识。

motion_name：训练名称。

duration：训练时长，单位秒。

completed：是否完成。

created_at：记录创建时间。

当前数据库实现说明

（1）当前健康数据统计直接对 exercise_record 做聚合查询，并能反映最近训练结果。

（2）当前推荐链路会在 exercise_record 之外额外写入 recommendation_trace，用于保存候选召回分、重排分与最终融合分。

（3）当前视频管理实际仍依赖本地目录扫描，device_data 与 video 系列表属于“结构已设计、业务待继续接入”状态。

在文档说明中如实标注“已实现”和“预留未接入”的区别十分重要。这样做一方面能够避免文档与代码不一致的问题，另一方面也有助于说明团队具备系统化思考能力：不仅关注当前已经完成的功能，也考虑了系统进一步扩展的路径。对于比赛开发文档来说，这种表达方式通常比单纯罗列所有理想功能更具说服力，因为它更贴近真实工程过程。

这种数据库实现状态也反映出项目当前所处阶段：核心功能已具备数据支撑，增强功能进入结构预留阶段。从工程角度看，这是一种较合理的迭代方式。若在初期就为所有可能功能做完复杂落地，既会增加开发成本，也可能造成大量“有表无业务”的空耗；而如果完全不做预留，后续扩展时又可能需要重构核心表结构。当前项目在两者之间取得了较好的平衡。

7 手机端侧部署设计

手机环境需求

当前版本手机端部署要求如下：

（1）设备可运行 Flutter 构建产物的 Android 或 iOS 终端。

（2）设备具备网络访问能力，可连接本地后端或局域网后端服务。

（3）若使用手机姿态检测模式，设备需具备加速度计和陀螺仪。

（4）设备应具备基础视频播放能力，保证视频指导页面可正常打开流媒体地址。

（5）建议预留足够存储空间用于应用安装和缓存。

手机端部署要点如下：

（1）先启动本地后端和数据库。

（2）若在 Android 模拟器调试，前端自动使用 10.0.2.2 访问后端。

（3）若在真机调试，需要保证手机与后端处于可互通网络环境，并按实际 IP 调整接口地址。

（4）手机端姿态检测可直接进入“手机模式”进行演示。

手机端侧部署设计之所以单独说明，是因为本项目的重要使用场景本身就与移动端高度相关。无论是通勤间隙、办公室久坐后起身活动，还是宿舍、教室中的短时训练，手机都是最便捷、最自然的交互终端。相比桌面端，手机端更适合即时查看推荐、跟随动作、读取传感器和完成轻量交互。因此，在系统后续演进中，手机端仍将是最优先打磨的核心端侧。

另一方面，桌面端和 Web 端在当前版本中也具有明确价值。它们不仅方便开发调试和答辩展示，还能在无真机条件下进行完整流程演示。因此，本项目的跨端策略并不是“所有端同等重要”，而是“以移动端为核心，以其他端辅助开发、展示和验证”，这也符合当前系统的实际使用定位。

8 详细设计

用户与资料管理模块

功能描述

负责用户注册、登录、获取当前资料、更新身体信息与提醒设置，是整个系统的身份与画像基础模块。

性能描述

该模块主要为轻量级表单与数据库读写操作，当前可满足本地演示环境下的实时交互需求。

输入

注册信息：用户名、邮箱、密码、手机号。

登录信息：用户名、密码。

更新信息：用户名、邮箱、手机号、密码、身高、体重、年龄、性别、提醒开关、提醒间隔、免打扰时间段。

输出

注册成功或失败结果。

登录成功后返回 token 和用户信息。

当前用户信息对象。

用户资料更新结果。

程序逻辑

（1）注册时校验用户名和邮箱唯一性，密码加密后入库。

（2）登录时校验用户名和密码，并生成 JWT token。

（3）获取用户信息时从 user 表读取，并反序列化免打扰时间 JSON。

（4）更新资料时同步更新 BMI 与 BMI 类型。

限制条件

（1）当前后端尚未强制启用完整鉴权过滤链。

（2）当前提醒设置仅完成配置维护，未打通真正提醒执行逻辑。

从详细设计角度看，用户与资料管理模块承担的是“身份入口 + 用户画像”的双重职责。没有稳定的登录与资料能力，推荐模块就无法获取可靠输入；没有用户画像数据，健康统计也难以给出有意义的结果。因此，该模块虽然看似基础，但实际上决定了后续多项能力的数据质量和个性化基础。后续若继续深化，建议在此模块中进一步补充头像、账号安全、资料完整度提示和多端登录状态管理等能力。

用户偏好管理模块

功能描述

负责用户偏好的读取、编辑和保存，包括身体部位、动作难度、运动类型、时长、节奏、场景和特殊情况。

性能描述

偏好数据量较小，采用整体读取和整体覆盖保存方式，当前响应开销较低。

输入

多选偏好数组。

自定义特殊情况文本。

输出

偏好列表。

保存成功或失败结果。

程序逻辑

（1）前端从用户中心进入偏好页并请求当前偏好。

（2）后端从 user_preference 表读取 JSON 字段并反序列化为列表。

（3）保存时先删除该用户历史偏好，再批量写入最新偏好项。

（4）特殊情况字段将预设项与自定义项合并保存。

限制条件

（1）当前保存策略为全量覆盖，不保留历史版本。

（2）当前偏好不仅作为基础配置输入，也会通过偏好学习服务参与后续推荐结果的调整与个性化修正。

运动偏好模块的意义在于把用户“长期习惯”引入系统，而不是让每次推荐都只依赖用户临时输入。现实中，同样是肩颈放松需求，不同用户对动作节奏、运动类型、可接受难度和特殊注意事项的偏好可能差异很大。如果完全忽略这些长期偏好，推荐结果就容易变成“对任何人都差不多”的通用方案。当前项目已经通过偏好存储、偏好画像构建和动态学习，把这些长期偏好逐步纳入推荐链路，为个性化深化打下基础。

AI 微运动推荐模块

功能描述

负责根据用户选择的目标部位、场景、训练时长、强度以及身体信息生成结构化微运动方案，并输出具备解释能力的两阶段推荐结果。

性能描述

模块性能主要受外部大模型响应影响，当前更关注候选召回的稳定性、返回结构的一致性以及动作可播放性。

输入

body_part。

posture_info。

user_info（年龄、性别、身高、体重、BMI 等）。

输出

方案标题。

方案概述。

推荐时长与难度等级。

动作列表（名称、秒数、做法、注意事项、选择理由）。

个性化提示语以及推荐追踪明细信息。

程序逻辑

（1）后端读取本地视频库中的动作名称，并结合用户画像和历史反馈构建候选动作池。

（2）在候选召回阶段计算动作召回分，完成排序与多样性筛选。

（3）构建系统提示词和用户提示词，将候选动作池、场景和身体信息一并注入。

（4）调用 DeepSeek 并解析返回 JSON，提取最终动作、重排分与选择理由。

（5）若动作名称不在候选范围内，使用归一化匹配、可演示动作映射或兜底动作替换为可用结果。

（6）根据 BMI、年龄等信息修正建议时长与难度，并生成 recommendation_trace 数据。

限制条件

（1）推荐质量受视频库命名规范、候选动作覆盖度和外部模型响应质量影响。

AI 微运动推荐模块是本作品最具“智能化”特征的部分，但其实现思路并不是简单调用大模型生成一段自由文案，而是强调“结构化、可约束、可执行、可追踪”。这也是本作品与许多仅做聊天式推荐原型的区别所在。当前后端已经形成“两阶段推荐”结构：先基于动作库完成候选召回与排序，再由大模型完成重排与解释，同时把召回分、重排分和最终融合分落入 recommendation_trace 表。这样一来，推荐结果不仅能够顺利进入后续播放和记录链路，也便于后续开展推荐分析、效果评估与持续优化。

视频指导与运动记录模块

功能描述

负责根据推荐动作筛选视频、顺序播放视频，并在训练完成后写入运动记录与推荐追踪结果。

性能描述

视频列表读取和匹配为本地操作，性能压力较小；视频播放性能主要取决于设备播放能力和视频资源质量；推荐追踪写入为轻量级数据库批量插入。

输入

推荐方案中的动作名列表或动作对象列表。

本地视频目录中的文件名。

当前用户 ID。

输出

匹配后的视频列表。

视频流播放地址。

运动记录与推荐追踪保存结果。

程序逻辑

（1）前端请求后端获取全部可用视频文件名。

（2）使用动作名对视频名做归一化匹配并排序。

（3）初始化播放器并支持顺序自动播放下一段视频。

（4）用户点击完成训练后调用记录接口写入 exercise_record，并同步写入 recommendation_trace。

（5）后端也支持按步骤关键词拼接视频，并为 AI 视频生成链路预留调用位置。

限制条件

（1）当前视频管理依赖本地文件目录，不依赖数据库元数据。

（2）当前未实现播放后评分、收藏、复看等行为采集。

（3）当前匹配准确率依赖视频命名规范一致性。

视频指导与训练执行模块是把“智能推荐”转化为“用户真实行动”的关键桥梁。如果系统只能给出文字建议而缺少执行承接，就难以形成真正的行为闭环。因此，当前版本特别强调视频资源检索、动作匹配、步骤说明展示和推荐追踪落表，使用户能够更直接地理解动作并开始跟练。该模块后续仍有较大提升空间，例如加入训练倒计时、语音提示、动作收藏和评分等能力，但在现阶段已经满足核心演示目标。

姿态检测模块

功能描述

提供基于摄像头骨架识别的演示版实时跟练指导能力，并支持从 AI 推荐页直接进入姿态检测流程。

性能描述

该模块当前采用本地轻量规则判断，响应速度较快，适合实时界面刷新与作品演示录制。

输入

摄像头采集到的连续视频帧。

Google ML Kit Pose 返回的人体关键点。

当前动作队列、动作时长和前端映射后的演示动作定义。

输出

当前跟练动作文本、实时提示语、剩余时间和关键点骨架叠加。

动作队列与当前动作完成状态展示。

程序逻辑

（1）从推荐页透传 AI 推荐结果。

（2）初始化摄像头和 Pose 检测器，持续接收关键点识别结果。

（3）根据当前动作应用不同的轻量规则，例如颈部侧屈识别头部偏移、耸肩识别肩部起伏、扩胸运动识别手臂展开幅度。

（4）将实时提示、动作队列、剩余时间和骨架叠加同步显示到界面上。

限制条件

（1）当前AI生成视频开销较大。

。

健康数据统计模块

功能描述

对用户身体信息和训练记录进行聚合，展示 BMI、累计训练、近 7 天活跃和最近记录。

性能描述

当前统计逻辑依赖单用户聚合查询和最近记录查询，在原型规模下可满足展示需要。

输入

用户 ID。

user 表中的身体信息。

exercise_record 表中的训练记录。

输出

BMI 和 BMI 类型。

累计训练次数、完成次数、累计分钟数。

近 7 天训练次数。

最近 7 条训练记录。

程序逻辑

（1）根据用户 ID 读取 user 表信息。

（2）若 BMI 未落库，则按身高体重即时计算。

（3）聚合查询 exercise_record，统计总次数、完成次数、总时长和近 7 天活跃。

（4）查询最近 7 条训练记录并格式化时间。

（5）前端按卡片方式展示统计结果。

限制条件

（1）当前仅提供概览统计，尚未提供趋势图、异常姿态统计和数据导出。

（2）统计结果依赖用户主动完成训练并写入记录，不包含被动感知数据。

健康数据统计模块的价值，在于为用户提供“我是否在持续做这件事”的反馈。很多健康类行为之所以难以坚持，一个重要原因是用户很难感受到自己的微小进步。当前版本通过累计次数、累计时长、近 7 天活跃和最近记录等维度，已经初步形成了可视化反馈。虽然还没有趋势图和更高级分析，但对于竞赛原型而言，这一模块已经足以证明系统具备从行为执行到结果反馈的基本闭环能力。